Création de compte -> nom prénom pseudo mail telephone date de naissance mdp -> hash

QR code par compte -> id + hash + (heure)

modification des données

suppression de compte

mettre en place et remplir la bdd

en tant que visiteur du site je souhaite pouvoir créer un compte afin d'être enregistrer en tant qu'utilisateur

en tant qu'utilisateur je souhaite avoir un QR code unique afin d'accéder à la salle

en tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir modifier les données de mon compte (nom, prénom, pseudo , mail , telephone , date de naissance, mot de passe)

en tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir supprimer mon compte

en tant que visiteur lors de la création de mon compte je dois recevoir un mail de confirmation afin de valider la création de mon compte

Dod

| Tâches | Dod | Tâche sélectionné pour le sprint | Etat de la tâche | Difficulté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| en tant que visiteur du site je souhaite pouvoir créer un compte afin d'être enregistrer en tant qu'utilisateur | -le compte est ajouté dans la bdd -l’utilisateur à accès à la modification et la suppression du compte -j’ai accès à une page compte | Prévu Sprint 2 12/10 | Terminé | 3 |
| en tant qu'utilisateur je souhaite avoir un QR code unique afin d'accéder à la salle | - l’utilisateur peut avoir accès à son qr code - le qr code est différent en fonction de l’utilisateur | Prévu Sprint 2 12/10 | Terminé | 8 |
| en tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir supprimer mon compte | - le compte est supprimé de la bdd - l’utilisateur est déconnecté du site et devient un visiteur | Prévu Sprint 2 12/10 | Terminé | 1 |
| en tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir modifier les données de mon compte (nom, prénom, pseudo , mail , telephone , date de naissance, mot de passe) | - les modifs sont effectué dans la bdd - l’utilisateur peut voir les changement sur sa page | Prévu Sprint 2 12/10 | Terminé | 1 |
| en tant que visiteur lors de la création de mon compte je dois recevoir un mail de confirmation afin de valider la création de mon compte | - l’utilisateur reçoit un mail de confirmation avec les infos de son compte | Prévu Sprint 2 12/10 | Terminé | 5 |

## Sprint Review :

- probleme avec pc de la fac et php pour titouan -> nouvelle tâche assigné : remplir la bdd

- toutes les tâches réalisées dans les temps.

- Problèmes de configuration php : installation de php-pgsql nécessaire pour la connexion avec la bdd

- mise en place des user stories pour les tâches et des Dod

## Tâches restantes :

- en tant qu’utilisateur je souhaite voir les cours disponibles afin de pouvoir faire une réservation

- en tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir filtrer les cours disponible afin de voir seulement les cours qui m'intéresse ou en fonction de la disponibilité ou en fonction de la date

- en tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir réserver des salles ou du matériel afin de faire ma séance de sport

- en tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir annuler ma réservation

- en tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir consulter mes progressions

- en tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir consulter l’historique de mes séances et mes venues à la salle de sport

- en tant qu’admin je souhaite pouvoir gérer les sports

- en tant qu’admin je souhaite gerer les réservations

| Tâches | Dod | Tâche sélectionné pour le sprint | Etat de la tâche | Difficulté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| en tant que visiteur du site je souhaite pouvoir créer un compte afin d'être enregistrer en tant qu'utilisateur | -le compte est ajouté dans la bdd -l’utilisateur à accès à la modification et la suppression du compte -j’ai accès à une page compte | Prévu Sprint 2 12/10 | Terminé | 3 |
| en tant qu'utilisateur je souhaite avoir un QR code unique afin d'accéder à la salle | - l’utilisateur peut avoir accès à son qr code - le qr code est différent en fonction de l’utilisateur | Prévu Sprint 2 12/10 | Terminé | 8 |
| en tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir supprimer mon compte | - le compte est supprimé de la bdd - l’utilisateur est déconnecté du site et devient un visiteur | Prévu Sprint 2 12/10 | Terminé | 1 |
| en tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir modifier les données de mon compte (nom, prénom, pseudo , mail , telephone , date de naissance, mot de passe) | - les modifs sont effectué dans la bdd - l’utilisateur peut voir les changement sur sa page | Prévu Sprint 2 12/10 | Terminé | 1 |
| en tant que visiteur lors de la création de mon compte je dois recevoir un mail de confirmation afin de valider la création de mon compte | - l’utilisateur reçoit un mail de confirmation avec un lien pour créer son compte | Prévu Sprint 3 22/10 | Terminé | 5 |
| en tant qu’admin je souhaite pouvoir donner ou retirer le rôle de coach a un utilisateur afin qu’il puisse créer des cours. | - L’utilisateur devient un coach - le changement est visible dans la bdd - L’admin dispose de la liste des utilisateurs - l’utilisateur est alerté par mail d’un changement - confirmation de changement | Prévu Sprint 3 22/10 | Terminé | 2 |
| - en tant qu’utilisateur je souhaite voir les cours disponibles afin de pouvoir faire une réservation au guichet (temporairement) | - visualisation d’un planning -les différents cours y sont affiché -pas de réservation -nombre de places dispos et l’intitulé du cours et la durée | Sprint 3 22/10 | Terminé | 8 |
| en tant que coach je souhaite pouvoir créer un créneaux de cours |  |  |  | 5 |
| - En tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir faire une demande pour devenir coach afin de créer des cours |  |  |  | 2 |
| en tant que coach je souhaite pouvoir consulter mes info spécifique |  |  |  | 1 |
| - En tant que client je souhaite pouvoir réserver une séance de sport en prenant compte des créneaux disponible |  |  |  | 8 |
| - en tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir filtrer les cours disponible afin de voir seulement les cours qui m'intéresse ou en fonction de la disponibilité ou en fonction de la date |  | Terminé Sprint 3 22/10 | Terminé | 2 |
| - en tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir réserver des salles ou du matériel afin de faire ma séance de sport |  |  |  | 5 |
| - en tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir annuler ma réservation |  |  |  | 3 |
| - en tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir consulter l’historique de mes séances et mes venues à la salle de sport |  |  |  | 10 |
| - en tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir consulter mes progressions |  |  |  | 10 |
| - en tant qu’admin je souhaite pouvoir gérer les sports |  |  |  | 2 |
| - en tant qu’admin je souhaite gerer les réservations |  |  |  | 2 |
| - En tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir consulter le détail d’un cours |  |  |  | 1 |

Séances planning réservation (coach fictifs...)

coachs

admin crée des coachs 2

système de création seance

reservation de seance

planning des seances reservation au guichet pour le moment .. 3

email de confirmation 1

demande de changement de poste (devenir coach etc, proposer ses services..)

Mêlée :

Changement d'EDT : Passage du format liste au format agenda

- Problème rencontré : La redirection lors de la confirmation de création de compte pointe encore vers localhost.

- Avancement :

- La tache du panel admin terminé.

- Toutes les autres tâches avancent bien.

- Aucun blocage majeur.

- Point d'équipe : Pause de code pendant la mêlée pour refondre la base de données (modification de colonnes et réinjection de données de test).

Sprint review :

Problème rencontré :

manque de colonnes et de données dans la bdd pour tester les fonctionnalités

mail de confirmation qui utilise un lien en local

format de l’edt à changer

Avancement :

Refonte de la bdd suite a un manque d’anticipation des besoins

mise en place d’une batterie de test

mail de confirmation de création de compte : le compte n’est pas accessible avant la confirmation

planning des cours fonctionnel et stylisé.

Panel d’administration implémenté : mail de notification pour le changement de rôle, gestion des rôles admin, user et coach et ajout d’une barre de recherche pour chercher un utilisateur.

Planning responsive et filtrable par coach et/ou par sport ; bouton voir les prochains cours si une semaine est vide

Sprint retro :

Solution pour la bdd : prévoir la bdd plutôt avant de pouvoir continuer a coder sans avoir besoin de la pause → potentiellement plus discuter du futur..

répartition des rôles fonctionnel chacun connaît bien son obj et le réalise

le Scrum Master organise bien les cérémonie (mêlée et fin de sprint)